毕业设计（论文） 任务书

| 题目 | 基于区块链的农产品溯源模板系统的设计与实现 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生 姓名 |  | 专业 | 软件工程 | 班级 |  |
| 课题 类型 | ☑ 设计 □ 论文 | 课题来源 | ☑ 校内 . □ 校外（协同开发） |  |  |
| 课题 综述 | 1.选题背景与意义； 随着信息技术的迅猛发展和农业现代化的不断推进，农产品溯源领域正面临着前所未有的机遇与挑战。研究以太坊智能合约在农产品溯源中的实现机制，建立适合不同农产品类型（如肉鸡养殖、西红柿种植）的溯源模版,探索智能合约在复杂业务场景中的设计模式，形成可复用的溯源合约模板理论框架。目的是为了设计管理端、企业端（PC+小程序）、用户端（小程序）。实现数据采集、上链存证、查询验证的闭环。通过全流程数字化记录（从种植/养殖初始化到销售端），实现农产品"来源可查、去向可追、责任可究"，为消费者提供透明、可验证的溯源信息查询渠道，扫码即可查看产品完整生产流程。 2.课题内容简述； 课题针对农产品溯源的必要性，基于Spring Boot框架和Vue+微信小程序开发前端技术，并结合以太坊区块链开发了一套农产品溯源模板系统。该系统部分主要包含以下功能模块： 系统管理端： 企业管理模块：管理入驻企业的全生命周期。主要功能是进行企业入驻审核、企业信息管理、企业资质审核、企业状态管理。 区块链管理模块：管理区块链相关功能。主要功能是进行智能合约管理、区块链节点监控、上链数据统计、Gas费用管理。 企业管理端： 种植/养殖初始化信息记录模块：记录生产批次的初始信息。其中主要分为两种小模版，其为：种植初始化（西红柿）和养殖初始化（肉鸡）。每个模版当中都包括其中的一些关键成员参数信息。 产品质量检测/产品检疫申报模块：产品质检和溯源信息申报。主要功能是进行产品质量检测和检疫信息申报。 企业小程序端： 工作台模块：是员工的工作首页。主要功能包括今日待办任务、快捷功能入口（扫码、拍照、录入）、消息通知、个人工作统计。 批次管理模块：是管理生产批次。主要功能是进行批次列表查看、扫码关联批次（扫描批次二维码）、批次详情查看、批次状态查看。 用户小程序端： 扫码溯源模块：扫描产品溯源码查询信息。主要功能包括扫描功能、扫码结果。通过扫描调整网页查询信息。 溯源信息展示模块：展示产品完整溯源信息。主要功能包括产品基本信息、产品图片、产品名称（如：西红柿/肉鸡）、产品品种、生产企业、生产基地、生产日期/采摘日期、溯源码。 3.对专业知识的综合训练情况； 1）熟练掌握Spring Boot框架的使用，具备构建高效、可扩展的Web应用程序的能力，同时基本理解农产品溯源模版所包括的属性等后端业务流程。 2）通过Spring Boot框架的训练，掌握Web层与用户交互的流程和技巧，能够设计并实现用户友好的前端界面。 3）熟悉MyBatis持久层框架的使用，具备数据持久化和数据库操作的能力，能够高效地进行数据的存储和检索。 4）基本了解掌握以太坊区块链上链的方式和下链的方式。方便对开发过程当中的数据进行上传。 4.开发环境（工具）； Java开发工具包：JDK 1.8 构建工具：Maven 3.8.8 数据库：MySQL 8.0.34 集成开发环境：IntelliJ IDEA 2024.1 5.工作量（预计完成所需周数）。 （1）需求分析明确，业务流程完整清晰，2周 （2）系统设计，2周 （3）数据库设计，1周 （4）系统开发，9周 （5）系统测试，测试用例完整合理，2周 （6）系统整合调试，流畅运行，无bug，1周 合计：17周。 |  |  |  |  |
| 任务与进度要求 | 2025.12.20~ 2026.01. 08 做好前期准备，撰写开题报告，完成开题答辩 2026.01.09 ~2026.01.20 初步构造出系统设计方案，技术准备和大体框架 2026.01.21 ~ 2026.02.28 系统核心功能代码、开发日志 2026.03.01 ~ 2026.03.30 测试报告、系统演示视频 2026.03.31 ~ 2026.04.28 论文初稿 2026.04.29 ~ 2026.05.17 论文终稿、答辩PPT、系统演示 |  |  |  |  |
| 主要参 考文献 | [1]薛晋.以太坊区块链技术在鸡蛋质量追溯中的研究与系统实现[D].河北北方学院,2023.DOI:10.27767/d.cnki.ghbbf.2023.000136. [2]宋昊翔.基于区块链的身份认证和访问控制研究与实现[D].北京交通大学,2023.DOI:10.26944/d.cnki.gbfju.2023.000900. [3]骆艺,岑霄,曾恒,等.基于区块链技术的农产品溯源系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2025,21(32):125-129.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.1642. [4]朱小兵.以码溯源赋能安全——浙江台州黄岩区依托“浙农码+”实现农产品生产全过程监管[J].农产品市场,2025,(19):36-37. [5]倪雄,杨昊,肖楚乔,等.基于区块链的地产优质农产品认证溯源的设计与实现[J].中国信息界,2025,(09):141-143. [6]吴三斌,吴三柱.基于区块链的榆林市农产品溯源系统的研究与实现[J].自动化技术与应用,2025,44(07):124-128.DOI:10.20033/j.1003-7241.(2025)07-0124-05. [7]Wang Y ,Zhang X .Agricultural Product Traceability: Current Needs, the Existing Problems and the Corresponding Suggestions[C]//[出版者不详],2016:DOI:10.2991/ICHSSR-16.2016.55. |  |  |  |  |
| 起止 日期 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

学院负责人              企业（负责人）            企业指导教师